**THÀNH VIÊN DỰ ÁN**

|  |  |
| --- | --- |
| **Họ tên** | **Ngày bắt đầu** |
| Hoàng Thị Hồng Nhung | 22/3/2022 |
| Nguyễn Thành Luân | 22/3/2022 |

**PRODUCT BACKLOG**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **STT** | **TÊN** | **THỜI GIAN** |
| ***Khách hàng tham quan*** | | |
| 1 | Trang chủ | 1 ngày |
| 2 | Xem danh sách sản phẩm | 2 ngày |
| 3 | Xem thông tin sản phẩm | 1 ngày |
| 4 | Đăng ký | 1 ngày |
| 5 | Tìm kiếm | 1 ngày |
| 6 | Thêm sản phẩm vào giỏ hàng | 1 ngày |
| 7 | Xem tin tức, sự kiện | 2 ngày |
| ***Khách hàng thành viên*** | | |
| 8 | Đăng nhập/Đăng xuất | 1 ngày |
| 9 | Quản lý đơn hàng | 3 ngày |
| 10 | Thanh toán | 3 ngày |
| 11 | Quản lý thông tin cá nhân | 4 ngày |
| 12 | Quản lý mật khẩu tài khoản | 2 ngày |
| ***Quản trị*** | | |
| 13 | Đăng nhập/Đăng xuất | 2 ngày |
| 14 | Quản lý sản phẩm | 3 ngày |
| 15 | Quản lý khách hàng | 4 ngày |
| 16 | Quản lý thông tin khác | 4 ngày |
| 17 | Thống kê báo cáo | 3 ngày |
| 18 | Hiển thị sản phẩm bán | 3 ngày |

**SPRINT BACKLOG**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **TÊN** | **TÊN DEV** | **BẮT ĐẦU** | **KẾT THÚC** |
| ***Khách hàng tham quan: Sprint1*** | | | | |
| 1 | Trang chủ | Nhung | 22/3/2022 | 22/3/2022 |
| 2 | Xem danh sách sản phẩm | Luân | 22/3/2022 | 23/3/2022 |
| 3 | Xem thông tin sản phẩm | Nhung | 23/3/2022 | 24/3/2022 |
| 4 | Đăng ký | Luân | 24/3/2022 | 24/3/2022 |
| 5 | Tìm kiếm | Nhung | 25/3/2022 | 25/3/2022 |
| 6 | Thêm sản phẩm vào giỏ hàng | Luân | 25/3/2022 | 25/3/2022 |
| 7 | Xem tin tức, sự kiện | Nhung | 26/3/2022 | 27/3/2022 |
| ***Khách hàng thành viên: Sprint2*** | | | | |
| 8 | Đăng nhập/Đăng xuất | Luân | 26/3/2022 | 26/3/2022 |
| 9 | Quản lý đơn hàng | Nhung | 28/3/2022 | 30/3/2022 |
| 10 | Thanh toán | Luân | 27/3/2022 | 29/3/2022 |
| 11 | Quản lý thông tin cá nhân | Nhung | 31/3/2022 | 3/4/2022 |
| 12 | Quản lý mật khẩu tài khoản | Luân | 30/3/2022 | 1/4/2022 |
| ***Quản trị: Sprint3*** | | | | |
| 13 | Đăng nhập/Đăng xuất | Nhung | 4/4/2022 | 5/4/2022 |
| 14 | Quản lý sản phẩm | Luân | 2/4/2022 | 4/4/2022 |
| 15 | Quản lý khách hàng | Nhung | 6/4/2022 | 9/4/2022 |
| 16 | Quản lý thông tin khác | Luân | 5/4/2022 | 8/4/2022 |
| 17 | Thống kê báo cáo | Nhung | 10/4/2022 | 12/4/2022 |
| 18 | Hiển thị sản phẩm bán | Luân | 9/4/2022 | 11/4/2022 |